Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2022 – 2025

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Planowane działania | Sposób realizacji | Osoba/Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | Szacowany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025. | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego | Koordynator ds. dostępności | 2022r. |
|  | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (oznaczenie początku i końca biegu schodów), Oznaczenie różnicy poziomów. | Zadanie wdrożono Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Realizacja zadania | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności, Oddział Gospodarczy | 2022r. |
|  | Oznaczenie drzwi i drzwi szklanych odpowiednim kontrastem | Zadanie wdrożono Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Realizacja zadania | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności, Oddział Gospodarczy | 2022r. |
|  | Wymiana oznaczeń informacyjnych na wypukłe oraz w języku Breille’a | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Realizacja zadania | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności, Oddział Gospodarczy | 2023r. |
|  | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: łatwego do czytania ETR. Odczytywalnego maszynowo Nagranego w języku migowym | Zadanie wdrożono Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Udostępnienie informacji na stronie Sądu | Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności, Administrator strony internetowej. | 2022r. |
|  | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. | Zadanie wdrożono Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu zakładki w zakresie dostępności. Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną. | Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności, Administrator strony internetowej. | w całym okresie działania |
|  | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Aktualizacja deklaracji | Koordynator ds. dostępności, Administrator strony internetowej. | w całym okresie działania |
|  | Bieżąca analiza stanu budynku i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Rzeszowie; | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności, Oddział Administracyjny, Oddział Gospodarczy, Inspektor BHP. | W całym okresie działania |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej oraz architektonicznej. | Aktualizowanie na stronie Internetowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. | Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności, Administrator strony internetowej. | w całym okresie działania |
|  | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Bieżące monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności. Bieżące przekazywanie informacji pracownikom Sądu . | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności. | W całym okresie działania |
|  | Bieżąca ocena i analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej. | Przeprowadzenie analizy pod kątem zgodności prowadzonej przez Sąd strony internetowej z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 848). | Koordynator ds. dostępności, Kierownik Oddziału Administracyjnego, Administrator strony internetowej. | W całym okresie działania |
|  | Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zadanie wdrożono Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności. Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności, | 2022 r. |

Nazwa podmiotu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data sporządzenia: 14.02.2022 r.

Data aktualizacji: 23 luty 2023 r.

Dokument zatwierdził: Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Na oryginale właściwe podpisy